附件2

案例项目基本情况

项目名称为某市医养结合项目，项目静态投资80725万元，项目位置优越，位于该市新区中心位置，周边人口集中，交通便利。项目由该市卫计局作为实施机构。

一、项目概况

根据某市医疗现状、医疗保健人数及医院近三年的接诊、住院人数，拟确定本项目包括医疗中心和养老康复中心两部分，医疗中心建设用地面积109000平方米，设计床位1000张，设计年接待门急诊号次100万人次；养老康复中心建设用地面积37740平方米，设计床位500张。项目总建筑面积180000平方米，其中医疗中心建筑面积90000平方米、养老康复中心40000平方米、健康体检用房及配套设施等面积20000平方米，地下车库建筑面积30000平方米。项目预计3年建设完成，拟合作期限为20年。

项目建成后，医疗卫生服务及医疗管理等职能由某市医院负责，其他非医疗类项目设施及后勤服务等非核心业务由项目公司负责，养老康复中心由项目公司负责运营维护，政府部门在合作期内提供配套资源，合作期满后项目公司将项目设施无偿移交给某市医院。

二、投资估算

项目静态投资80725万元，其中建安工程费52164万元、配套设施4288万元、设备及工器具购置费8000万元、其他工程费用12429万元（含土地征拆费用6600万元）、预备费3844万元。

三、资金来源

项目静态投资80725万元，项目资本金按项目总投资的30%，其中政府方以某市医院现有资金5000万元及现有资产置换10000万元入股。

四、相关经济技术指标

本项目仅考虑整体搬迁后医院的门诊和住院收入。门诊、住院收入按当地类似医院近年来对住院每床日均收费水平估算。

1.门诊：正常年门诊收入为15000万元；

2.医疗中心：正常年床位使用率80%，年住院收入为23360万元；

3.养老康复中心：正常年床位使用率80%，年养老康复收入4380万元；

4.停车及其他服务收入：医院食堂250万元/年、停车位收入250万元/年、超市150万元/年、其他150万元/年。

5.养老政策性补贴：某市财政按每张床位一次性给予2000元的建设补贴。

6.其他收入根据项目情况及行情自行测算。

7.正常年限的项目经营成本包括：原材料及辅助材料费用按年均收入的50%估算、燃料动力费用为1500万元、工资及福利费用6000万元、修理维护费按设备购置费的8%估算。

8.融资利率参照同期中国人民银行五年期以上基准利率。

五、该市近五年财政情况

| 财政五年基本数据表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 公共财政预算收入 | 全市 | 122.8 | 163.5 | 202.9 | 225.3 | 225.5 | 266.5 |
|  | 市本级 | 72.2 | 96.7 | 114.4 | 123.2 | 107.4 | 148.4 |
| 地方公共财政预算收入 | 全市 | 45.7 | 64.8 | 79.6 | 93.3 | 107.1 | 112.6 |
|  | 市本级 | 15.8 | 23.7 | 26.8 | 32.5 | 38.6 | 41.6 |
| 公共财政预算支出 | 全市 | 132.2 | 164.6 | 188.0 | 224.0 | 253.0 | 300.6 |
|  | 市本级 | 29.9 | 36.0 | 39.0 | 44.5 | 50.8 | 63.7 |

根据上述资料（资料未尽事项，方案设计时按惯例处理）

综合类咨询机构。

作项目PPP实施方案，运作模式自行设计，基本内容应包括：项目概况、边界，合作伙伴选择，项目公司组建及运作构架，财务测算与风险分析，监管构架，财政承受能力论证、物有所值评价，建议及说明等，方案内容科学合理，具有可操作性。

法律类咨询机构。

对项目提出合理的监管构架，项目实施可能存在的风险进行分析和预控，并提出相关建议及说明等。

财务类咨询机构

对项目所涉及财务方面的进行测算和说明，并提出相关建议，包括：运营、收入，物有所值和财政承受能力论证等。