湖南省财政厅文件

湘财绩〔2020〕12号

湖南省财政厅关于印发《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》的通知

各市州、县市区财政局，省直有关部门：

为进一步规范政府债务项目管理，提高政府债券资金使用效益，提升政府债务管理水平，防范化解政府债务风险，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发<地方政府一般债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕154号）、《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委 湖南省人民政府关于严控政府性债务增长切实防范债务风险的若干意见》（湘发〔2018〕5号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关规定，省财政厅制定了《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》。现予印发，请遵照执行。

附件：湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法

湖南省财政厅

2020年12月25日

附件

湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法

第一章  总  则

第一条  为进一步规范政府债务项目管理，提高政府债券资金使用效益，提升政府债务管理水平，防范化解政府债务风险，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发<地方政府一般债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕154号）、《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委 湖南省人民政府关于严控政府性债务增长切实防范债务风险的若干意见》（湘发〔2018〕5号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关规定，制定本办法。

第二条  政府债务项目绩效管理是指对政府债务项目全生命周期开展的事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等管理活动。

第三条  本办法所称政府债务项目是指湖南省人民政府通过发行政府债券的方式融资建设，并依照法律规定约定一定期限内向债权人承担资金偿付义务的项目。包括政府一般债务项目和政府专项债务项目。

第四条  政府债务项目绩效管理应当遵循以下原则:

（一）注重绩效，防范风险。在关注政府债务项目立项和资金投入使用过程的同时，应更加注重项目绩效目标的实现程度，聚焦政府债务项目的管理质量、实施效果和项目效益;不断健全全过程监管与惩处机制，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，防范化解债务风险和财政风险。

（二）科学规范，公开透明。以规范的程序、科学的体系、标准化的管理模式，约束政府债务“借、用、管、还”行为，坚决遏制各类违法违规或变相举债行为；大力推进政府债务项目绩效信息公开透明，主动向同级人大报告、向社会公开，自觉接受人大、审计等机关、部门以及社会各界监督。

（三）权责对等，约束有力。财政部门、项目主管部门和项目单位分工负责，各司其职，相互配合，共同做好政府债务项目绩效管理各个环节的工作。压实项目“借还匹配、风险自担”责任，体现奖优罚劣和激励相容导向，对高效项目重点保障、低效项目压减整改、无效项目要追责问责。

第二章  职责分工

第五条  政府债务项目绩效管理工作，由财政部门牵头，项目主管部门和项目单位分工负责、共同完成。

第六条  财政部门职责

财政部门是政府债务项目绩效的管理主体。主要负责制定政府债务项目绩效管理办法、制度；审核政府债务项目事前绩效评估报告；审核、批复政府债务项目绩效目标；组织开展政府债务项目绩效评价；督促、指导下级财政部门、项目主管部门、项目单位开展政府债务项目绩效管理工作。

第七条  项目主管部门职责

项目主管部门是本部门政府债务项目绩效管理的责任主体。主要负责组织开展本级政府债务项目的事前绩效评估；审核本级项目单位报送的项目绩效目标；按照财政部门要求，组织本级项目单位开展绩效运行监控和绩效自评；加强绩效评价结果应用；按照相关规定，主动公开本部门主管的政府债务项目相关绩效信息。

第八条  项目单位职责

项目单位是政府债务项目申报、资金使用、项目绩效和债务偿还的直接责任主体，应严格执行政府债务管理的相关制度、办法，按照财政部门和项目主管部门的要求，做好本单位政府债务项目的绩效管理工作，包括编制报送项目绩效目标，开展项目的绩效运行监控、绩效自评、评价结果运用等工作。

第三章  事前绩效评估

第九条  对拟申报政府债券需求的项目应当开展事前绩效评估，评估结果作为项目立项的必要条件。事前绩效评估未通过的项目，不予立项。

第十条  事前绩效评估的内容主要包括：

（一）立项必要性。主要评估项目设立是否与国家行业发展政策和省委省政府的决策部署紧密结合，是否与主管部门职能、规划及年度重点工作相关，是否有迫切的现实需求和明确的服务对象等。

（二）投入经济性。主要评估项目投入产出比是否合理，经济社会效益是否显著，项目预期收入和成本测算及测算依据是否充分可靠，成本控制及潜在风险管控措施是否科学有效等。

（三）绩效目标合理性。主要评估项目绩效目标是否明确，是否与现实需求相匹配，绩效指标是否量化、细化、可衡量，指标值是否科学合理等。

（四）实施方案可行性。主要评估项目投资估算和实施方案是否合理可行，人员、设施、物资等基础保障条件是否具备，是否包含对政府债务举债前瞻、债券资金使用规划、项目收益用于还本付息计划等问题的可行性研究，是否制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制，是否对债务风险承受能力、代际负担公平和确保财政可持续等风险进行有效控制，项目融资平衡测算情况等。

（五）筹资合规性。主要评估项目资金来源渠道、筹措程序是否合规，财权与事权是否匹配，投入渠道及方式是否合理，筹资风险是否可控等。

第十一条  事前绩效评估的方式主要包括专家咨询、现场调研、座谈交流、问卷调查等。政府专项债务项目的事前绩效评估应当结合项目融资平衡方案，重点评估项目的投融资规模、前期手续、建设周期、后续融资计划；收入预测依据是否可靠；预期收入测算和预期成本测算、运营成本测算是否合理；项目净收益、融资还本付息和现金流模拟分析等是否合理。

第十二条  项目主管部门组织对本级拟申报政府债券需求的项目开展事前绩效评估，通过评估的项目，应当编制项目事前绩效评估报告（见附件1）报送同级财政部门审核，经财政部门审核通过的项目，才能纳入本级政府债券需求清单。

第十三条  财政部门根据需要，可对重大项目、重点资金实施重点事前绩效评估，形成重点事前绩效评估报告。

第四章  绩效目标管理

第十四条  项目单位在项目申报时应当编制项目绩效目标（见附件2）。未按要求设定绩效目标或绩效目标审核未通过的项目不得纳入政府债券需求清单。

第十五条  政府债务项目绩效目标包括实施期绩效目标和年度绩效目标。实施期绩效目标是政府债务项目在全生命周期内预期达到的产出和效果；年度绩效目标是项目实施期内每个年度预期达到的产出和效果，应当具体、明确、可衡量、可实现。

第十六条  政府债务项目绩效目标的主要内容包括：预期产出，包括预期提供的公共产品和服务的数量、质量、时效和成本等。预期效益，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等。衡量预期产出、预期效益的绩效指标等。

第十七条  政府债务项目绩效目标审核内容主要包括：项目绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性。

第十八条  绩效目标一般按以下程序审核：

（一）项目主管部门对本级项目单位报送的项目绩效目标进行初审，汇总形成本部门项目绩效目标报送同级财政部门。

（二）财政部门对本级项目主管部门报送的绩效目标进行审核，将审核结果反馈给本级项目主管部门。审核意见分为“通过”“修改完善”“不予通过”三种。审核意见为“通过”的，进入下一个管理流程；审核意见为“修改完善”的，提出具体修改意见后退回项目主管部门；审核意见为“不予通过”的，说明理由后退回项目主管部门。

第十九条  财政部门按照有关规定将审核通过后的本级项目绩效目标批复至本级项目主管部门；项目主管部门根据财政部门的批复，将项目绩效目标批复至项目单位执行。

第二十条  经批复的绩效目标作为后续开展绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等工作的重要依据，一般不予调整。确需调整的，应当根据绩效目标管理要求和审核流程，按照规定程序重新报批。

第二十一条  政府债务项目绩效目标按照“谁申报，谁公开”的原则，由项目主管部门和项目单位依照有关规定进行信息公开。

第五章   绩效运行监控

第二十二条  政府债务项目绩效运行监控的主要内容包括：绩效目标实现程度，债券资金使用进度，目标保障措施，目标偏差和纠偏情况等。

政府专项债务项目的绩效运行监控还包括：项目形成的收入和支出情况；组合融资项目的分账管理情况以及市场化融资部分到期偿付情况等。

第二十三条  政府债务项目绩效运行监控一般以半年为周期组织开展，根据需要可以适时开展。一般采取项目单位自我监控、财政部门和项目主管部门重点监控的方式实施。

第二十四条  绩效运行监控一般按照以下程序进行：

（一）开展项目绩效运行监控。项目主管部门每半年定期组织项目单位开展项目绩效运行监控，项目单位根据确定的绩效目标，对项目进行全面评估，填报政府债务项目绩效运行监控表（见附件3），并将项目绩效运行监控表和相关证明资料报送项目主管部门，并抄报同级财政部门。

（二）反馈、纠偏和报告。项目主管部门根据项目单位报送的绩效运行监控表和相关证明资料，分析存在的问题，根据绩效目标偏离度，明确纠偏路径、方法以及完成纠偏整改时限，填报政府债务项目绩效运行监控反馈表（见附件4）反馈给项目单位。

（三）绩效运行监控结果应用。财政部门根据项目主管部门报送的绩效运行监控报告和项目单位整改落实情况实施结果应用。绩效运行与确定的绩效目标发生较大偏离时，要求项目主管部门督促项目单位采取措施，及时纠偏；发生重大偏离时，要求项目主管部门按照规定实施项目调整或停止项目执行等措施。

第二十五条  财政部门根据需要可对重点项目、重点资金直接开展重点绩效运行监控工作。

第六章  绩效评价

第二十六条  绩效评价一般在项目完成后进行，对实施期超过3年的项目应适时组织开展中期绩效评价。政府债务项目绩效评价分为项目单位自评、部门评价和财政评价三种方式。

第二十七条  项目实施结束后，项目主管部门应组织项目单位对批复的项目绩效目标完成情况以及债券资金使用情况等进行单位自评；单位自评一般以填报表格（见附件5）的形式开展。

第二十八条  在单位自评的基础上，财政部门和项目主管部门根据需要，优先选择贯彻党中央、国务院和省委省政府决策部署、社会公众关注度高、投资规模大的项目，开展财政评价和部门评价。

在同一年度内，对政府债务项目的部门评价和财政评价原则上不重复开展，如确有必要，财政部门也可在部门评价的基础上开展财政再评价。政府债务项目财政评价和部门评价根据需要可委托第三方机构实施或组织相关领域专家参与，绩效评价工作程序可参照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》相关规定执行。

第二十九条  政府债务项目绩效评价的主要依据：

（一）国家关于政府债务管理的法律、法规和规章制度；

（二）党中央、国务院和省委省政府重大决策部署，地方党委政府对政府债务管理的目标、任务和要求；

（三）政府债务中长期规划及年度工作计划；

（四）湖南省政府债务相关管理制度、办法，债券资金支出及资金管理制度、办法，财务和会计制度等；

（六）批复的项目绩效目标等；

（七）其他相关资料。

第三十条  单位自评的内容主要包括：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及债券资金使用情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

第三十一条  财政评价和部门评价的内容主要包括：

（一）项目决策情况。主要是项目立项规划与省委省政府决策部署的结合情况；项目事前绩效评估情况；项目库建设、管理、绩效目标编制等情况。政府专项债务项目还包括项目“一案两书”编制情况等。

（二）债券资金使用和管理情况。主要是预算编制的合理性，债券资金使用内容、使用方向与预算编制、预算测算的一致性；资金管理制度健全性以及制度执行的有效性；项目成本效益控制情况。政府专项债务项目还包括项目预期收益与融资平衡情况，项目收益、还本付息等资金监管情况，库款垫付与归垫等情况。

（三）项目建设管理情况。主要是项目管理制度健全性以及制度执行的有效性；项目建设期内实施招标、政府采购、监理情况；项目建成竣工验收等情况。

（四）绩效目标实现情况。主要是项目对促进地方经济增长、社会发展、环境保护、可持续发展等方面的实际产出和效益情况；项目建成竣工后实际运营情况；服务对象的满意度等。

（五）项目风险控制情况。主要是项目还本付息计划及执行情况；项目再融资债券及续发债券情况；项目风险控制和风险应急机制建设以及问题整改等情况。

第三十二条  单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。

第三十三条  财政评价和部门评价指标的确定应当符合相关性、重要性、明确性、实用性和可衡量性等要求；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

财政评价和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一项目处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

第三十四条  绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为较差、60 分以下为差。

第七章  结果应用

第三十五条  项目主管部门应当将部门评价结果和本部门政府债务项目绩效总体情况报送同级财政部门；财政部门应当将党委政府重视、社会公众关注以及对经济社会发展有重要影响的重点项目绩效评价结果和本级政府债务项目绩效总体情况报送本级人民政府和上级财政部门。

第三十六条  财政部门应及时将财政评价结果反馈给项目主管部门或项目单位；项目主管部门应及时将部门评价结果反馈给项目单位；项目单位应根据财政部门和项目主管部门反馈的评价结果及整改要求制定整改方案、及时整改，并将整改落实情况及时报送财政部门和项目主管部门。

第三十七条  财政部门和项目主管部门应建立健全绩效评价结果与债券资金分配、债务项目立项的挂钩机制，体现奖优罚劣的绩效导向，将绩效评价结果作为以后年度政府债务限额分配、项目立项安排的重要依据。对绩效好的项目重点支持、优先保障，对绩效差的项目减少债券资金规模或取消安排同类项目立项。

第三十八条  财政部门、项目主管部门应当按照法律、法规和财政部、省委省政府相关规定，按照“谁组织评价，谁进行公开”的原则，向社会公开绩效评价结果等相关信息，主动接受监督。

第三十九条  按照“指标共商，信息共享，成果共用，整改共促”的原则加强财审联动。政府债务项目绩效评价工作和结果依法接受审计监督。财政部门及时向审计部门通报绩效评价中发现的重大问题线索以及需要审计介入的事项，由审计部门根据法定程序开展审计监督。财政部门和项目主管部门应及时将政府债务项目审计成果应用到政府债务管理、债券资金分配、债务项目立项安排中。

第八章  监督管理

第四十条  财政部门和项目主管部门应当建立健全政府债务项目绩效管理相关制度，加强对本地区政府债务项目的管理和监督。

第四十一条  项目主管部门和项目单位在政府债务项目绩效管理过程中应及时提供相关数据资料，并对提供数据资料的真实性、准确性、合法性和完整性负责。对提供虚假数据资料、采取各种方式干扰或者不配合绩效管理工作造成严重影响的，应予以通报批评，并按照有关规定处理。

第四十二条  在政府债务项目绩效管理中发现资金闲置、低效无效、损失浪费、截留挪用，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，根据《中华人民共和国预算法》《中共湖南省委 湖南省人民政府关于严控政府性债务增长切实防范债务风险的若干意见》《财政违法行为处理处罚条例》等有关规定严肃查处，对发现的违纪违法问题线索，应当及时移送纪检监察机关。

第九章  附则

第四十三条   市县财政部门和项目主管部门可结合实际情况制定本地区、本部门具体的管理办法和实施细则。

第四十四条  国际金融组织和外国政府贷款项目的绩效管理，按照《国际金融组织和外国政府贷款赠款项目绩效评价管理办法》（财国合〔2019〕18号）等有关规定执行。

第四十五条  本办法自印发之日起施行。

附件：1、湖南省政府债务项目事前绩效评估报告（参考提纲）

2、湖南省政府债务项目绩效目标表（样表）

3、湖南省政府债务项目绩效运行监控表

4、湖南省政府债务项目绩效运行监控反馈表

5、湖南省政府债务项目绩效自评表

6、湖南省政府债务项目绩效评价指标体系框架（参考）

7、湖南省政府债务项目绩效评价报告（参考提纲）

附件1

湖南省政府债务项目事前绩效评估报告

（参考提纲）

一、立项必要性。主要评估项目设立是否与国家行业发展政策和省委省政府的决策部署紧密结合；是否与主管部门职能、规划及年度重点工作相关；是否有迫切的现实需求和明确的服务对象等；

二、投入经济性。主要评估项目投入产出比是否合理，经济社会效益是否显著，项目预期收入和成本测算及测算依据是否充分可靠，成本控制及潜在风险管控措施是否科学有效等；

三、绩效目标合理性。主要评估项目绩效目标是否明确，是否与现实需求相匹配，绩效指标是否量化、细化、可衡量，指标值是否科学合理；

四、实施方案可行性。主要评估项目投资估算和实施方案是否合理可行，人员、设施、物资等基础保障条件是否具备，包含对政府债务举债前瞻、债券资金使用规划、项目收益用于还本付息计划等问题的可行性研究，是否制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制，是否对债务风险承受能力、代际负担公平和确保财政可持续等风险进行有效控制，项目融资平衡测算情况等。

五、筹资合规性。主要评估项目资金来源渠道、筹措程序是否合规，财权与事权是否匹配，投入渠道及方式是否合理，筹资风险是否可控等。

政府专项债务项目的事前绩效评估应当结合项目融资平衡方案重点评估项目的投融资规模、前期手续、建设周期、后续融资计划；收入预测依据是否可靠；预期收入测算和预期成本测算、运营成本测算是否合理；项目净收益、融资还本付息和现金流模拟分析等是否合理。

附件2

湖南省政府债务项目绩效目标表

填报单位：（盖章）                                                 单位：万元

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及其编码 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金总额： |  |  |  |  |  |
|  | 一、××债券资金： |  |  |  |  |  |
|  | 二、其他资金： |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  |  | 完成时间 |  |
|  | 1、 |  |  |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值及单位 | 绩效标准 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |

填报人：	联系电话：	填报日期：	单位负责人签字：

附件3

湖南省政府债务项目绩效运行监控表

（××年×月-×月）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金（万元） |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | ×-×月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：××债券资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级 指标 | 年度 指标值 | 绩效 标准 | 本期 计划数 | 本期实际完成情况 |  | 是否偏离 /偏离度 |  | 偏差原因分析 |  |  |  |  | 完成目标可能性 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经费 保障 | 制度 保障 | 其他 |  | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |  |
|  | 产出 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：	联系电话：	填报日期：	                 单位负责人签字：

注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，

并说明原因。

2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性

3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件4

湖南省政府债务项目绩效运行监控反馈表

反馈部门名称：（盖公章）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 |  | 跟踪时段 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 本阶段跟踪完成 较好的目标和指标 |  |  |  |  |
| 存在的问题 |  |  |  |  |
| 建议 | 1.预算执行进度方面 |  |  |  |
|  | 2.绩效目标实现程度 |  |  |  |
|  | 2.完善制度保障方面 |  |  |  |
|  | 3.项目管理及实施方面 |  |  |  |
|  | 4.对项目调整的建议 |  |  |  |
|  | 5.对绩效目标调整的建议 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 其他建议 |  |  |  |
|  | 完成纠偏整改的时限 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

填报人：	    联系电话：         	   填报日期：          	单位负责人签字：

附件5

湖南省政府债务项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 实施期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 预算数 | 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | - |
|  |  | 其中：××债券资金 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 项目总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 项目指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 |  | 数量指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 |  | 经济效益 指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

填报人：              联系电话：            填报日期：             单位负责人签字：

附件6

湖南省政府债务项目绩效评价指标体系框架（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 项目储备 | 项目清单是否有益于项目遴选，用以反映和考核项目立项是否有迫切的现实需要和确定的服务对象。 | 评价要点： - 是否建立项目清单； ②项目清单是否按有关规定进行动态管理； ③入库项目“一案两书”编制情况。 |
|  |  | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否与主管部门职能、规划及年度重点工作相关等，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目立项是否严格界定政府与市场的行为边界； ③项目预期收入、成本测算及测算依据是否充分可能； ④项目投入产出比是否合理，经济社会生态效益是否明显； ⑤项目投资估算和实施方案是否合理可行。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否按照规定的程序申报审批； ②是否经过了事前绩效评估； ③审批文件、手续是否符合相关要求。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④成本测算是否充分，预算确定的项目投资额或资金量是否与项目任务相匹配。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金 到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算 执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法 ②是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关债券资金管理的规定； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 还本付息 | 用以反映和考核偿债来源的真实有效性和债券期限与项目期限的匹配性，防范期限错配风险。 | 评价要点： ①是否准确编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金情况； ②按照转贷协议约定,及时缴纳项目应当承担的利息情况； - 否存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况。 |
| 过程 | 项目实施 | 管理制度 建设 | 项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否建立项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度； ②相关管理制度是否合规、完整。 |
|  |  | 项目质量 控制 | 项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。 | 评价要点： ①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量标准和项目竣工验收等质量控制制度、措施； ③项目调整审批手续是否完备； ④项目调整导致的资金差额是否作了合理安排。 |
|  |  | 招标及 政府采购管理 | 用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。 | 评价要点： ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。 |
|  |  | 资产管理 | 用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。 | 是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理。 |
|  | 风险控制 | 信息公开 | 用以反映和考核政府债务信息披露等情况。 | 评价要点： ①是否按照法律、法规和财政部、省委省政府相关规定,向社会公开债券资金使用情况;项目建设进度、运营情况;项目收支对应形成的资产情况、债券资金偿还等情况； ②项目发生可能影响其收益与融资平衡能力的重大事项时是否按照规定程序和要求及时公开相关信息，或以适当方式告知债券持有人，以及未发生需公开的重大事项等情况。 |
|  |  | 风控效果 | 用以反映和考核风险防控效果情况。 | 评价要点： 是否发生过重大债务违约事件、重大安全事故、重大违法违规事件、因债务引起的重大群体性事件等情况。 |
| 过程 | 风险控制 | 信息公开 | 用以反映和考核对存在的问题进行整改落实等情况。 | 评价要点： 是否在规定时间内对财政部驻湘监管局和财政部门、发改部门、审计部门等反映的问题制定整改方案并及时进行整改等。 |
|  |  | 风险控制 | 用以反映和考核政府债务风险防控方案制定及实际执行等情况。 | 评价要点： ①是否建立了债务风险动态监测机制； ②对识别到的风险是否建立了应对的防范措施； ③是否建立了债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案； |
| 产出 | 产出数量 | 实际 完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出质量 | 质量 达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成 及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本 节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
|  |  | 可持续 影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目后期运营、维护等情况以及对经济社会发展的持续影响情况。 |

附件7

湖南省政府债务项目绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容、项目实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）资金与项目管理情况。主要包括：债券资金组织管理机构；债券资金和项目管理制度建设，债券资金投向结构合理性，债券资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、招标、政府采购、监理、验收等阶段组织实施的合规性等。

（三）项目绩效目标完成程度。主要包括项目绩效目标完成情况，实现的产出情况和取得的效益情况等。

二、绩效评价工作情况

三、项目主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

信息公开选项:依申请公开

湖南省财政厅办公室                      2020年12月25日印发