湖 南 省 财 政 厅

文件

湖 南 省 水 利 厅

湘财农〔2017〕89号             签发人：何伟文  易放辉

湖南省财政厅 湖南省水利厅

关于报送湖南省2018年中央财政水利发展

资金绩效目标的报告

财政部、水利部：

根据财政部下达我省2018年中央财政水利发展资金指标及任务清单（财农〔2017〕148号），我省以湘财农指〔2017〕222号文件对资金和任务进行了细化分解。按照财政部、水利部《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号）精神及资金任务分解情况，湖南省财政厅、水利厅联合编制完成了湖南省2018年中央财政水利发展资金绩效目标（详见附件）。

现随文呈报，请予审核。

附件：湖南省2018年水利发展资金绩效目标申报表

湖南省财政厅                 湖南省水利厅

2017年12月28日

附件

2018年水利发展资金绩效目标申报表

| 省份 |  | 湖南省 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级财政部门 |  | 湖南省财政厅 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 湖南省水利厅 |  |  |  |
| 资金 情况 | 年度金额： |  | 401406万元，其中高效节水等农田水利建设81423万元、中小河流治理201615万元、小型水库除险加固42212万元、农村基层防汛预报预警体系建设1506万元；新建小型水库10344万元、中小河流重点县综合整治29333万元、水土保持治理工程15200万元、水资源监控能力建设二期1608万元、山洪灾害防治8165万元、水利工程维修养护10000万元 |  |  |
|  | 其中：中央 财政补助 |  | 282541万元，其中高效节水等农田水利建设60863万元、中小河流治理115043万元、小型水库除险加固42212万元、农村基层防汛预报预警体系建设1506万元；新建小型水库10344万元、中小河流重点县综合整治17600万元、水土保持治理工程15200万元、水资源监控能力建设二期1608万元、山洪灾害防治8165万元、水利工程维修养护10000万元 |  |  |
|  | 地方财政资金 |  | 108585 万元，其中高效节水等农田水利建设10280万元、中小河流治理86572万元、中小河流重点县综合整治11733万元 |  |  |
|  | 其 他 资 金 |  | 10280万元，其中高效节水等农田水利建设10280万元 |  |  |
| 年度目标 | 按照相关规划或实施方案，加强农田水利建设，发展高效节水灌溉，提高农业综合生产能力和节水能力；加强灾后水利薄弱环节建设，开展中小河流治理、小型病险水库除险加固，开展山洪灾害防治，提升水利防灾减灾能力；加强水土保持重点工程建设，加快水土流失治理步伐；新建小型水库，开展河湖水系连通，对水利工程维修养护进行补助；加快推进国家水资源监控能力建设（二期）项目。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 1.各渠道资金发展高效节水灌溉面积 | 33万亩 |
|  |  |  |  | 其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积 | 33万亩 |
|  |  |  |  | 2.新建、改造灌溉渠系长度 | /公里 |
|  |  |  |  | 3.1-5万亩灌区配套改造数量 | /个 |
|  |  |  |  | 4.新建、改造“五小水利”工程数量 | 1422个 |
|  |  |  |  | 5.治理中小河流长度（不含重点县） | 635公里 |
|  |  |  |  | 6.中小河流重点县治理长度 | 206公里 |
|  |  |  |  | 7.小型病险水库除险加固座数 | 473座 |
|  |  |  |  | 8.新建小型水库座数 | 5座 |
|  |  |  |  | 9.实施山洪灾害防治的县数 | 18个 |
|  |  |  |  | 10.实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数 | 4个 |
|  |  |  |  | 11.山洪沟治理数量 | 6条 |
|  |  |  |  | 12.水土流失综合治理面积 | 460平方公里 |
|  |  |  |  | 13.崩岗治理座数 | 70 座 |
|  |  |  |  | 14.中型以上病险淤地坝除险加固座数 | / 座 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 15.完成国家水资源监控能力建设 | 是 |
|  |  |  |  | 16.农田水利设施维修养护面积 | 167万亩 |
|  |  |  |  | 17.公益性水利设施维修养护（水库工程） | 156座 |
|  |  |  |  | 18.公益性水利设施维修养护（水闸工程） | 13座 |
|  |  |  |  | 19.公益性水利设施维修养护（堤防工程） | 168公里 |
|  |  |  |  | 20.公益性水利设施维修养护（控导工程） | / 公里 |
|  |  |  |  | 21.公益性水利设施维修养护（泵站工程） | 54座 |
|  |  |  |  | 22.公益性水利设施维修养护（灌区工程） | 69座 |
|  |  | 质量指标 |  | 1.工程验收合格率 | ≥90% |
|  |  |  |  | 2.已建工程是否存在质量问题 | 否 |
|  |  | 时效指标 |  | 1.截至2018年底，建设任务完成比例 | ≥80% |
|  |  |  |  | 2.截至2019年6月底，建设任务完成比例 | 100% |
|  |  | 成本指标 |  | 1.项目实际支出是否控制在预算内 | 是 |
|  |  |  |  | 2.高效节水灌溉每亩财政投入（中央财政投入+地方财政投入，下同） | 0.18万元 |
|  |  |  |  | 3.中小河流治理每公里财政投入 | 317.5万元 |
|  |  |  |  | 4.中小河流重点县综合整治每公里财政投入 | 142.4万元 |
|  |  |  |  | 5.小型病险水库除险加固每座财政投入 | 69万元 |
|  |  |  |  | 6.水土流失综合治理每平方公里财政投入 | 31.5万元 |
|  |  |  |  | 7.中型以上病险淤地坝除险加固每座财政投入 | /万元 |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 1.新增、恢复灌溉面积 | 11.39万亩 |
|  |  |  |  | 2.改善灌溉面积 | 27.95万亩 |
|  |  |  |  | 3.新增粮食综合生产能力 | 1690万公斤 |
|  |  |  |  | 4.新增供水能力 | 455.28万立方米 |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 1.中小河流治理保护人口数量 | 116万人 |
|  |  |  |  | 2.小型水库除险加固保护人口数量 | 22.12万人 |
|  |  |  |  | 3.山洪灾害防治保护人口数量 | 616万人 |
|  |  |  |  | 4.淤地坝除险加固保护面积 | /平方公里 |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 1.新增年节水能力 | 1630万立方米 |
|  |  |  |  | 2.减少地下水开采 | /万立方米 |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 1.已建工程是否良性运行 | 是 |
|  |  |  |  | 2.工程是否达到设计使用年限 | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 受益群众满意度 | ≥ 95% |

信息公开选项:主动公开

抄送：财政部驻湖南省财政监察专员办事处。

湖南省财政厅办公室                      2017年12月28日印发